ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº XXX/ANO.

(atribuir número e ano ao documento [ordem interna do setor/área demandante]).

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1. A presente demanda decorre da necessidade de realização de intervenção em [identificar o bem público, equipamento ou infraestrutura], localizado no(a) [endereço/local], com a finalidade de [descrever o objetivo principal da intervenção – construir, reformar, ampliar, recuperar, adequar, implantar, etc.], conforme diretrizes de planejamento da Administração.

1.2. A análise técnica preliminar da situação atual evidencia a existência de [descrever o problema identificado, indicar as causas técnicas – desgaste natural, subdimensionamento, falhas construtivas, ausência de manutenção adequada, alteração de demanda, nova necessidade, entre outros e indicar os impactos diretos].

1.3. A manutenção do cenário atual implica em [descrever riscos, necessidades e/ou prejuízos à Administração e à coletividade, tais como:

a) comprometimento da continuidade, qualidade ou capacidade de atendimento do serviço público;

b) aumento de custos operacionais ou de manutenção corretiva;

c) riscos à segurança de usuários, servidores ou terceiros;

d) descumprimento de normas técnicas, regulatórias ou de acessibilidade;

e) deterioração progressiva do patrimônio público, quando existente;

f) insuficiência da infraestrutura disponível para atendimento da demanda atual ou futura;

g) limitação ou impossibilidade de implantação, ampliação ou melhoria de serviços públicos;

h) inadequação da capacidade instalada frente às necessidades institucionais.]

1.4. A intervenção pretendida tem por objetivo promover [descrever os resultados esperados].

1.5. A necessidade ora apresentada encontra-se fundamentada em elementos técnicos preliminares, tais como [relatórios técnicos, vistorias, levantamentos, laudos, diagnósticos, manifestações da área técnica], os quais evidenciam a pertinência da intervenção e subsidiam a definição da solução a ser adotada.

1.6. A demanda possui natureza [indicar: corretiva, preventiva, ampliação de capacidade, adequação normativa, implantação de nova infraestrutura, etc.], sendo indispensável para atendimento ao interesse público, especialmente no que se refere a [indicar o serviço público impactado].

Nota explicativa: É a justificativa para a contratação, que surge em decorrência de uma demanda que precisa ser atendida sob a perspectiva do interesse público. É a base para a definição dos demais temas do ETP - Estudo Técnico Preliminar. Cabe a área requisitante, apresentar as justificativas necessárias.

2. DO OBJETO

2.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1.1. O objeto da presente contratação consiste na execução de [obra/serviço de engenharia], compreendendo [descrever de forma sintética o escopo – construção, reforma, ampliação, recuperação, implantação, manutenção, adequação, etc.], conforme condições a serem detalhadas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.

2.1.2. A contratação abrangerá a execução completa do objeto, incluindo todas as etapas necessárias à sua perfeita funcionalidade, tais como:

a) mobilização e desmobilização;

b) execução dos serviços;

c) fornecimento e aplicação de materiais;

d) instalação de equipamentos;

e) realização de testes, ensaios e ajustes;

f) limpeza final;

g) entrega da obra/serviço em condições adequadas de uso;

h) demais atividades indispensáveis à integral execução da solução.

2.1.3. O detalhamento técnico do objeto será apresentado no Projeto Básico e nos documentos que o integram, incluindo memorial descritivo, especificações técnicas, projetos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro.

2.2. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

2.2.1. O objeto caracteriza-se como:

( ) Obra de engenharia

OU

( ) Serviço de engenharia

2.6. No caso concreto, o objeto é classificado como [obra / serviço de engenharia], tendo em vista que [justificar tecnicamente com base em alteração do espaço físico, complexidade e natureza da intervenção].

2.6.1. Caso o objeto seja classificado como serviço de engenharia, procede-se à sua subclassificação como:

( ) Serviço comum de engenharia

( ) Serviço especial de engenharia

Nota Explicativa 1: Classificação como obra ou serviço de engenharia

Na sistemática da Lei nº 8.666/1993, a distinção entre obra e serviço de engenharia era construída predominantemente por exemplificação legal. Obras eram associadas a atividades como construção, reforma, ampliação ou fabricação, enquanto serviços de engenharia abrangiam atividades destinadas à obtenção de utilidades específicas para a Administração, como instalação, manutenção, reparação, adaptação, conservação, entre outras.

O Parecer nº 075/2010/DECOR/CGU/AGU consolidou entendimento segundo o qual o critério distintivo repousa na existência de alteração significativa ou não significativa do espaço físico, estabelecendo que:

a) alteração significativa, autônoma e independente → obra de engenharia (inaplicável pregão);

b) alteração não significativa, autônoma e independente → serviço de engenharia (admissível pregão).

A Lei nº 14.133/2021 positivou lógica semelhante ao definir:

• Obra (art. 6º, XII): atividade privativa de engenheiro/arquiteto que implique intervenção destinada a inovar o espaço físico da natureza ou promover alteração substancial das características originais de bem imóvel;

• Serviço de engenharia (art. 6º, XXI): atividade técnica voltada à obtenção de utilidade para a Administração que não se enquadre como obra.

Assim, sob a égide da nova lei, o enquadramento como obra exige cumulativamente:

i) atividade privativa de engenheiro/arquiteto;

ii) inovação do espaço físico ou alteração substancial do bem imóvel.

O serviço de engenharia possui caráter residual/excludente: corresponde à atividade técnica que, embora executada por profissional habilitado, não implique criação material nova nem modificação estrutural relevante.

Em linha com o Manual de Obras e Serviços de Engenharia da CGU:

✔ Obra: criação material nova ou incorporação de elemento novo à estrutura existente;

✔ Serviço: atuação destinada a assegurar, restaurar, adaptar ou otimizar utilidade de bem já existente.

A definição da natureza do objeto compete ao setor técnico, mediante motivação adequada.

Nota Explicativa 2: Classificação como serviço comum ou especial de engenharia

Uma vez caracterizado o objeto como serviço de engenharia, incumbe à equipe técnica classificá-lo como comum ou especial, nos termos do art. 6º, XXI:

• Serviço comum de engenharia: aquele cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente padronizáveis, com emprego de soluções usuais de mercado;

• Serviço especial de engenharia: aquele que, em razão de alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não admite padronização objetiva.

Conforme a doutrina, bem ou serviço comum é aquele que apresenta características padronizadas e disponibilidade ordinária no mercado.

Importante destacar que o caráter comum ou especial:

✔ não decorre necessariamente da complexidade executiva;

✔ não é afastado pela exigência de habilitação profissional;

✔ vincula-se à padronização das soluções técnicas disponíveis no mercado.

Será comum o serviço cujas técnicas, métodos e especificações sejam amplamente dominados e difundidos. Será especial o serviço que envolva soluções singulares, elevado grau de especialização ou complexidade técnica relevante.

A classificação possui natureza eminentemente técnica e deve ser realizada por profissional legalmente habilitado, com motivação expressa.

2.6.2. No presente caso, o serviço de engenharia é classificado como [comum / especial], em razão de:

a) grau de complexidade técnica envolvido;

b) nível de padronização das soluções disponíveis no mercado;

c) necessidade ou não de soluções específicas ou diferenciadas;

d) existência de múltiplos fornecedores aptos à execução.

2.7. O objeto deverá ser executado em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, boas práticas de engenharia, legislação vigente e diretrizes a serem estabelecidas pela Administração no Projeto Básico.

2.3. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

2.13. Para fins de definição do objeto da contratação, foi avaliada a possibilidade de parcelamento da solução, nos termos da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza técnica da intervenção, a viabilidade de execução independente das etapas e a necessidade de integração entre os serviços.

2.14. A execução do objeto de forma unitária é a solução mais adequada, tendo em vista a necessidade de integração técnica entre os serviços, a complexidade da execução e o risco de prejuízo à qualidade e à eficiência decorrente da fragmentação da contratação.

OU

2.14. O parcelamento do objeto mostra-se tecnicamente viável e vantajoso, uma vez que os serviços podem ser executados de forma independente, sem prejuízo à qualidade final, permitindo a ampliação da competitividade e a melhor gestão da contratação.

2.15. A definição quanto ao parcelamento considerou, em síntese:

(   ) a) a possibilidade de execução autônoma dos serviços;

(   ) b) a necessidade de integração técnica entre as etapas;

(   ) c) os riscos associados à fragmentação da execução;

(   ) d) a viabilidade de ampliação da competitividade;

(   ) e) a eficiência na gestão e fiscalização contratual.

2.16. Quando adotado o parcelamento, o objeto será estruturado em [lotes/etapas/itens], conforme definido no Projeto Básico, observando-se a compatibilidade técnica entre as parcelas e a viabilidade de sua execução independente.

3 - SETORES REQUISITANTES

3.1. O presente Estudo Técnico Preliminar foi requisitado por [identificar a Secretaria], responsável pela gestão, operação ou manutenção do objeto a ser contratado.

3.2. A elaboração deste Estudo Técnico Preliminar contou com o apoio técnico da Secretaria de Planejamento, responsável pela análise técnica da demanda, pela avaliação das condições do local de intervenção e pela definição dos parâmetros iniciais da solução.

3.3. Compete à unidade requisitante acompanhar a evolução da contratação, colaborar com a definição dos requisitos técnicos e validar a solução proposta, sem prejuízo da atuação das áreas técnicas competentes e dos órgãos de controle.

4 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DA PMST

4.1. A presente contratação está prevista no Plano de Contratação Anual - PCA (indicar o código do PCA).

OU

4.1. A presente contratação não está prevista no Plano de Contratação Anual - PCA.

4.2. Apesar de não prevista, a demanda é compatível com as diretrizes estratégicas do Município, especialmente no que se refere a [indicar políticas públicas, programas, planos setoriais ou objetivos institucionais relacionados à intervenção], contribuindo para o atendimento do interesse público e a melhoria da prestação dos serviços.

4.3. Sob o aspecto orçamentário, a contratação mostra-se viável, considerando a existência de previsão de recursos ou a possibilidade de sua alocação na Lei Orçamentária Anual – LOA e, quando aplicável, no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

4.4. Nos casos em que a execução do objeto ultrapasse um exercício financeiro, deverá ser observada a compatibilidade com a programação plurianual e a previsão de recursos para os exercícios subsequentes, em consonância com a legislação aplicável.

5. DA ANÁLISE TÉCNICA

5.1. O diagnóstico técnico evidenciou que o(a) [objeto/intervenção] apresenta as seguintes condições:

a) [descrever problemas estruturais, funcionais ou operacionais];

b) [indicar eventuais inconformidades com normas técnicas ou regulamentares];

c) [apontar limitações de capacidade, desempenho ou segurança];

d) [identificar patologias construtivas, desgaste ou obsolescência, quando aplicável].

5.2. Foram consideradas, no diagnóstico, as características do local de intervenção, incluindo:

a) condições físicas e estruturais existentes;

b) interferências com redes ou infraestruturas (água, energia, esgoto, drenagem, telecomunicações, entre outras);

c) restrições operacionais ou de uso do espaço;

d) condicionantes ambientais ou urbanísticas, quando aplicável.

5.3. Os elementos técnicos que fundamentam a presente análise encontram-se consubstanciados em [indicar documentos existentes: laudos, relatórios técnicos, pareceres, levantamentos topográficos, estudos preliminares, entre outros], os quais integram o processo administrativo e subsidiam a definição da solução a ser adotada.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DE SOLUÇÕES

6.1. Para atendimento da necessidade identificada, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar as soluções técnicas disponíveis e avaliar sua adequação ao caso concreto, considerando aspectos de viabilidade técnica, econômica, operacional e de manutenção.

6.2. A partir da análise realizada, foram identificadas, em tese, as seguintes alternativas para solução da demanda:

a) Solução 1 – [descrever alternativa, ex.: execução de obra nova];

b) Solução 2 – [descrever alternativa, ex.: reforma/recuperação da estrutura existente];

c) Solução 3 – [descrever alternativa, ex.: contratação de serviço continuado de manutenção];

d) Solução 4 – [outras soluções tecnicamente possíveis, quando aplicável].

6.3. As soluções identificadas foram avaliadas com base em critérios técnicos e econômicos, incluindo, quando aplicável:

a) custo de implantação;

b) custo de manutenção ao longo do tempo;

c) prazo de execução;

d) durabilidade e vida útil da solução;

e) eficiência operacional;

f) impacto na continuidade do serviço público;

g) viabilidade técnica de execução;

h) riscos associados à execução.

6.4. [Descrever a análise comparativa das alternativas]

6.5. Considerando os critérios analisados, verificou-se que a solução mais adequada para atendimento da necessidade é [indicar a solução escolhida], por apresentar melhor relação entre custo e benefício, maior eficiência técnica e maior aderência às condições do caso concreto.

6.6. A solução escolhida demonstra-se tecnicamente viável e adequada, considerando as condições do local, a disponibilidade de tecnologia no mercado, a capacidade de execução por empresas do setor e a compatibilidade com os recursos disponíveis pela Administração.

6.7. A definição da solução adotada servirá de base para a elaboração do Projeto Básico, no qual serão detalhados os elementos técnicos, quantitativos e operacionais da contratação.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1. A solução adotada para atendimento da necessidade identificada consiste na execução de [descrever a intervenção – construção, reforma, ampliação, recuperação, implantação, adequação, entre outros], conforme diretrizes técnicas definidas neste Estudo Técnico Preliminar.

7.2. A solução contempla, de forma integrada, todas as etapas necessárias à entrega do objeto em condições adequadas de uso, incluindo, quando aplicável:

a) mobilização de equipe, equipamentos e instalações provisórias;

b) execução dos serviços de engenharia propriamente ditos;

c) fornecimento e aplicação de materiais;

d) instalação de sistemas e equipamentos;

e) realização de testes, ensaios e ajustes;

f) desmobilização e limpeza final;

g) entrega do objeto em pleno funcionamento.

7.3. A concepção da solução considerou as características do local de intervenção, as condições técnicas existentes, as restrições operacionais e as necessidades da Administração, buscando assegurar a compatibilidade entre a intervenção proposta e a realidade do empreendimento.

7.4. A solução foi definida com base em critérios de:

a) viabilidade técnica;

b) segurança estrutural e operacional;

c) durabilidade e vida útil;

d) economicidade;

e) facilidade de manutenção;

f) adequação às normas técnicas e regulamentares;

g) eficiência na utilização dos recursos públicos.

7.5. A execução da solução deverá observar as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT e demais regulamentos pertinentes, bem como as boas práticas de engenharia e as diretrizes estabelecidas pela Administração.

7.6. A solução técnica será detalhada no Projeto Básico, o qual conterá os projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais elementos necessários à perfeita caracterização do objeto.

7.7. A adoção da solução proposta visa assegurar a adequada prestação do serviço público relacionado a [indicar], promovendo melhoria das condições de uso, segurança, funcionalidade e eficiência da infraestrutura ou sistema envolvido.

8. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

8.1. A estimativa dos quantitativos necessários à execução da solução proposta foi elaborada com base em levantamentos técnicos preliminares, considerando as características do objeto, as condições do local de intervenção e os parâmetros definidos na concepção da solução.

8.2. Para a definição dos quantitativos, foram utilizados, conforme o caso:

a) levantamentos in loco;

b) medições diretas;

c) estudos preliminares e anteprojetos;

d) projetos existentes ou documentos técnicos disponíveis;

e) referências técnicas e parâmetros de engenharia aplicáveis.

8.3. Os quantitativos estimados refletem, de forma aproximada, as necessidades da intervenção, podendo sofrer ajustes decorrentes do aprofundamento dos estudos técnicos e da elaboração do Projeto Básico.

8.4. O nível de precisão dos quantitativos é compatível com a fase de planejamento em que se encontra a contratação, sendo suficiente para subsidiar a estimativa de custos, a análise de viabilidade e a definição da solução mais adequada.

8.5. Nos casos em que houver maior grau de incerteza quanto aos quantitativos, tal condição será considerada na definição do regime de execução da contratação, de modo a mitigar riscos associados a variações entre estimativa e execução.

8.6. Os principais itens e serviços estimados compreendem, entre outros:

a) [descrever principais grupos de serviços – ex.: serviços preliminares, movimentação de terra, estrutura, instalações, acabamentos, etc.];

b) [outros itens relevantes, conforme o objeto].

8.7. O detalhamento completo dos quantitativos será apresentado no Projeto Básico, por meio de planilhas orçamentárias e memórias de cálculo, que integrarão o processo administrativo e servirão de base para a execução, medição e pagamento dos serviços.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base nos quantitativos preliminares definidos neste Estudo Técnico Preliminar e em parâmetros de custos compatíveis com o objeto, considerando as características da intervenção e as condições de execução, sendo esta uma estimativa paramétrica preliminar.

9.2. Para a formação do valor estimado posteriormente em Planilha de Composição de custos, serão adotadas, preferencialmente, referências de custos oficiais e reconhecidas para obras e serviços de engenharia, tais como:

I - Obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana:

a) Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro-ES) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT);

b) Tabela Referência de Preços e Composições de Custos Unitários do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES);

c) Tabela de Composições de Preços para Orçamento (TCPO-ES) da Editora Pini.

II - Obras de saneamento básico:

a) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI - ES), mantido pela Caixa Econômica Federal (CEF);

b) Tabela de Preço de Serviços da Companhia Espírito-santense de Saneamento (CESAN).

III - Demais obras:

a) Laboratório de Orçamentos (Labor) do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Itufes) ou Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi - ES), mantido pela Caixa Econômica Federal (CEF);

b) Tabela de Composições de Preços para Orçamento (TCPO-ES) da Editora Pini.

9.3. Na hipótese de utilização de fontes distintas das referências oficiais, a escolha será devidamente justificada no processo administrativo, demonstrando a adequação dos parâmetros adotados às características do objeto e à realidade local da execução.

9.4. O valor estimado contempla os custos diretos e indiretos necessários à execução da solução, incluindo, quando aplicável:

a) materiais;

b) mão de obra e encargos sociais;

c) equipamentos;

d) transporte;

e) mobilização e desmobilização;

f) administração local;

g) tributos incidentes;

h) Benefícios e Despesas Indiretas – BDI.

9.5. O valor estimado da contratação é de R$ [indicar valor] ([valor por extenso]), tendo como data-base [mês/ano].

9.6. A estimativa de custos possui caráter referencial, destinando-se a subsidiar a análise de viabilidade da contratação, a definição do procedimento licitatório e a avaliação das propostas apresentadas, não se constituindo, por si só, em obrigação de contratação pelo valor estimado.

9.7. O detalhamento completo do orçamento será apresentado no Projeto Básico, por meio de planilhas orçamentárias, composições de custos unitários e memória de cálculo, que integrarão o processo administrativo.

10. DEFINIÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO

10.1. Para a execução do objeto, será adotado o seguinte regime de execução indireta, nos termos da Lei nº 14.133/2021:

( ) Empreitada por preço unitário

( ) Empreitada por preço global

( ) Empreitada integral

( ) Contratação por tarefa

( ) Contratação integrada

( ) Contratação semi-integrada

( ) Fornecimento e prestação de serviço associado

Nota Explicativa:

- Empreitada por Preço Unitário

Regime em que o preço é fixado por unidades determinadas, sendo a remuneração vinculada aos quantitativos efetivamente executados, aferidos mediante medições periódicas.

É indicado quando houver incerteza relevante quanto aos quantitativos, pois reduz os riscos decorrentes de divergências entre estimativas e execução real. Eventuais diferenças implicam ajuste proporcional da remuneração.

Aplicável, em regra, a objetos sujeitos a variações quantitativas, como fundações, terraplanagem, dragagem, obras de saneamento, infraestrutura urbana, reformas e serviços geotécnicos.

- Empreitada por Preço Global

Regime de execução por preço certo e total, no qual as partes assumem os riscos de pequenas distorções quantitativas.

Pressupõe alto grau de precisão dos projetos e quantitativos, exigindo adequada definição técnica do objeto. A remuneração deve estar associada ao cumprimento de etapas e metas do cronograma físico-financeiro, sendo vedado pagamento baseado em preços unitários.

O risco contratual do particular é superior ao do regime unitário.

- Empreitada Integral

Contratação do empreendimento em sua integralidade, abrangendo todas as etapas, serviços, fornecimentos e instalações necessários à entrega em condições de operação plena.

Indicado quando a necessidade administrativa envolver não apenas a infraestrutura, mas a unidade operacional em funcionamento, exigindo integração relevante entre obra, equipamentos e instalações.

Não se justifica pela simples inclusão de mobiliário ou equipamentos usuais; exige integração técnica atípica. A adoção indevida pode violar o princípio do parcelamento.

- Contratação por Tarefa

Regime voltado à execução de pequenos trabalhos, com contratação de mão de obra por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Adequado para serviços isolados, de baixa complexidade, compatíveis com a atuação individual do prestador. Não recomendado para objetos que demandem estrutura empresarial, equipamentos especializados ou corpo técnico ampliado.

- Contratação Integrada

O contratado assume responsabilidade pela elaboração dos projetos básico e executivo, execução, fornecimentos, montagem, testes e pré-operação.

A Administração disponibiliza apenas o anteprojeto. O contratado define as soluções técnicas, sujeitas à aprovação administrativa.

Exige matriz de alocação de riscos e é indicada para objetos complexos ou quando não for possível definir previamente solução técnica satisfatória. Sua adoção demanda motivação técnica robusta.

- Contratação Semi-Integrada

Semelhante à integrada, porém a Administração elabora o projeto básico, cabendo ao contratado o projeto executivo.

Admite alterações no projeto básico, mediante autorização e comprovação de vantagem técnica ou econômica, assumindo o contratado os riscos associados.

- Fornecimento e Prestação de Serviço Associado

Além do fornecimento e/ou execução, o contratado assume a operação e/ou manutenção por prazo determinado.

Admissível quando houver integração técnica relevante entre as prestações. Não pode ser utilizado para agrupar objetos autônomos, sob pena de restrição indevida à competitividade.

10.1.1. Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto (  ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário TCU, adotando os seguintes parâmetros descritos no documento abaixo identificado [justificar]

OU

10.1.1. Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto ( ) NÃO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços relativos à presente.

Nota Explicativa: Subestimativas e Superestimativas Relevantes

Nas empreitadas por preço global ou integral, admite-se tolerância para pequenos erros quantitativos, considerados riscos ordinários já remunerados pelo BDI (Acórdãos TCU 1.977/2013 e 2.622/2013).

Erros substanciais exigem critério objetivo de relevância. Recomenda-se que o setor técnico:

✔ elabore matriz de riscos

✔ defina percentuais de tolerância

✔ avalie materialidade (Curva ABC)

A taxa de risco integra o BDI (art. 9º do Decreto 7.983/2013), razão pela qual não se justifica aditamento para variações ordinárias.

Como referência técnica, admite-se margem estimativa de erro próxima a 5% para orçamentos baseados em Projeto Básico (OT IBR 04/2011), devendo os percentuais finais ser fixados pela área técnica.

Constatado erro:

• abaixo do limite → risco ordinário, sem aditivo

• acima do limite → erro relevante, passível de aditamento (art. 124 da Lei 14.133/21)

O conjunto das alterações por falhas/omissões não poderá exceder 10% do valor contratual (art. 13, II, Decreto 7.983/2013).

10.2. A escolha do regime de execução fundamenta-se nas características do objeto, especialmente quanto ao nível de definição dos projetos, à precisão dos quantitativos, à complexidade técnica da intervenção e à forma mais adequada de medição e pagamento dos serviços.

10.3. No caso concreto, a adoção do regime de [indicar] justifica-se em razão de:

a) [grau de precisão dos quantitativos – (  ) alto ou (  ) baixo];

b) [nível de maturidade dos projetos – (  ) básico ou (  )executivo];

c) [existência incertezas técnicas relevantes- (  ) sim ou (  ) não];

d) [necessidade de flexibilidade na (  ) medição dos serviços ou (  ) previsibilidade do custo global];

e) [natureza da intervenção – ex.: (  )reforma, (  )obra nova, (  )serviço contínuo, etc.].

10.4. O regime de execução adotado deverá guardar coerência com o nível de detalhamento do Projeto Básico, com o cronograma físico-financeiro e com a metodologia de formação do orçamento, de modo a assegurar equilíbrio econômico-financeiro e adequada execução contratual.

11. DEFINIÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

11.2.1. A contratação será realizada por meio de:

I – Procedimento licitatório, na modalidade:

( ) Concorrência

( ) Pregão

( ) Diálogo competitivo

II – Contratação direta, nos termos da Lei nº 14.133/2021:

( ) Dispensa de licitação

( ) Inexigibilidade de licitação

11.2.2. A escolha da modalidade fundamenta-se no enquadramento do objeto como [obra / serviço comum de engenharia / serviço especial de engenharia], bem como nas disposições legais aplicáveis, conforme descrito no item Levantamento de Mercado.

Nota explicativa: Modalidade licitatória aplicável: Quando o objeto for caracterizado como obra de engenharia, a modalidade licitatória cabível será a concorrência ou o diálogo competitivo, sendo vedada a utilização do pregão. Nessa hipótese, o critério de julgamento poderá ser o de menor preço (ou maior desconto), melhor técnica, técnica e preço ou maior retorno econômico, conforme a natureza e a complexidade do objeto. Quando o objeto for caracterizado como serviço de engenharia, deverá ser classificado como comum ou especial. Será considerado serviço comum de engenharia aquele objetivamente padronizável quanto ao desempenho e à qualidade, envolvendo, em regra, ações de manutenção, adequação ou adaptação de bens móveis ou imóveis, hipótese em que será admitida a utilização da modalidade pregão, com critério de julgamento de menor preço ou maior desconto. Não sendo objetivamente padronizável, ou tratando-se de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, o objeto será classificado como serviço especial de engenharia, aplicando-se, quanto à modalidade, a mesma regra das obras, ou seja, concorrência ou diálogo competitivo. Compete à área técnica atestar e justificar o enquadramento do objeto como obra de engenharia ou serviço de engenharia (comum ou especial), cabendo à assessoria jurídica analisar o adequado enquadramento da modalidade licitatória. Nos casos em que o valor estimado da contratação caracterizar obra ou serviço de engenharia de grande vulto, deverão ser observadas as exigências legais específicas, tais como a previsão de matriz de alocação de riscos, a obrigatoriedade de programa de integridade pelo contratado e a possibilidade de exigência de seguro-garantia com cláusula de retomada, nos termos da legislação vigente.

11.3. Critério de Julgamento

11.3.1. O critério de julgamento adotado será:

( ) Menor preço

( ) Maior desconto

( ) Técnica e preço

( ) Melhor técnica

( ) Maior retorno econômico

11.3.2. A escolha do critério de julgamento fundamenta-se na natureza do objeto e na forma mais adequada de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Nota Explicativa: Nos casos em que o objeto apresentar elevada complexidade técnica ou demandar soluções especializadas, poderá ser adotado o critério de técnica e preço ou melhor técnica, desde que devidamente justificado.

Nos casos em que o objeto for padronizado e amplamente disponível no mercado, será adotado, preferencialmente, o critério de menor preço ou maior desconto.

Caso a obra ou serviço de engenharia seja classificado como especial, o critério de julgamento OBRIGATORIAMENTE será o de TÉCNICA E PREÇO (art. 36, §1º, IV da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Forma de Disputa

11.4.1. A licitação será realizada sob a forma de disputa:

(X) Aberta

( ) Fechada

( ) Aberta e fechada

Nota explicativa: O modo de disputa, previsto no art. 56 da Lei nº 14.133/2021, deve ser definido na fase preparatória da contratação e expressamente indicado no edital, por se tratar de decisão de planejamento que influencia a competitividade e a obtenção da proposta mais vantajosa.

São admitidos os seguintes modos:

I – Aberto: propostas apresentadas por meio de lances públicos e sucessivos;

II – Fechado: propostas mantidas em sigilo até a data e hora de divulgação;

III – Combinado: aberto-fechado ou fechado-aberto, conforme regras do edital.

Vedações legais:

a) É vedado o modo fechado isolado quando adotado critério de julgamento de menor preço ou maior desconto (art. 56, §1º);

b) É vedado o modo aberto quando adotado o critério de técnica e preço (art. 56, §2º).

Assim:

– Menor preço / maior desconto: admite-se modo aberto ou combinado;

– Técnica e preço: admite-se exclusivamente modo fechado.

No pregão eletrônico, aplicam-se as regras operacionais do sistema quanto a lances, prorrogações, tempo aleatório e, quando previsto, lance final fechado.

O modo de disputa deve ser justificado nos autos, considerando a natureza do objeto, o mercado fornecedor e os efeitos sobre a competição. Não é admissível prever modos alternativos para o mesmo item ou grupo.

11.4.2. A definição da forma de disputa considera a necessidade de assegurar competitividade, transparência e obtenção da proposta mais vantajosa.

A forma de contratação adotada mostra-se adequada para assegurar competitividade, isonomia entre os licitantes e seleção eficiente da proposta mais vantajosa, em consonância com o interesse público.

13. PLANILHAS E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.1. O orçamento estimado da contratação será estruturado por meio de planilhas de custos, elaboradas com base nos quantitativos estimados e nos custos unitários definidos conforme a metodologia descrita neste Estudo Técnico Preliminar.

13.2. O orçamento será apresentado, no mínimo, por meio dos seguintes documentos:

a) Planilha orçamentária sintética, contendo:

- descrição dos serviços;

- unidades de medida;

- quantitativos estimados;

- custos unitários;

- custo total por item;

- valor global estimado da contratação;

b) Planilha orçamentária analítica (composições de custos unitários), contendo:

- discriminação dos insumos (materiais, mão de obra e equipamentos);

- coeficientes de consumo e produtividade;

- custos unitários dos insumos;

- encargos sociais e trabalhistas;

- detalhamento da formação do custo de cada serviço.

13.3. As composições de custos unitários serão elaboradas com base em referências oficiais, especialmente o SINAPI e/ou SICRO, podendo ser:

a) integralmente extraídas dessas bases;

b) adaptadas às condições específicas do objeto; ou

c) próprias, quando inexistentes nas bases oficiais, desde que devidamente justificadas.

13.4. Na hipótese de adaptação ou elaboração própria de composições, deverão ser observados critérios técnicos consistentes, assegurando a compatibilidade com os parâmetros de mercado, a realidade local da execução e as características específicas do objeto.

13.5. As planilhas orçamentárias deverão refletir fielmente o escopo da contratação, sendo vedada a utilização de itens genéricos ou expressões que impeçam a adequada identificação dos serviços, tais como “verba” ou “serviços diversos”, salvo justificativa técnica específica.

13.6. As planilhas e composições deverão permitir a verificação da exequibilidade das propostas, a análise de eventuais sobrepreços e o adequado acompanhamento da execução contratual.

13.7. A responsabilidade técnica pela elaboração das planilhas orçamentárias e composições de custos deverá estar formalmente identificada, mediante a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou documento equivalente, conforme o caso.

13.8. O detalhamento completo das planilhas orçamentárias e das composições de custos unitários integrará o Projeto Básico, que será parte integrante do processo administrativo e servirá de referência para a execução, medição e pagamento dos serviços.

Nota Explicativa: O valor estimado da contratação de obras e serviços de engenharia deve observar as diretrizes do art. 23, §2º, da Lei 14.133/2021, adotando-se os parâmetros de referência na ordem de prioridade legal:

• composições de custos unitários menores ou iguais à mediana do SICRO (infraestrutura de transportes) ou do SINAPI (demais obras e serviços de engenharia);

• dados de pesquisa publicados em mídia especializada, tabelas oficiais aprovadas pelo Poder Executivo federal ou sítios eletrônicos especializados/de domínio amplo, com registro da data e hora de acesso;

• contratações similares realizadas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de até 1 ano anterior, com a devida atualização por índice setorial;

• pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, conforme regulamento.

Os critérios subsequentes somente poderão ser utilizados quando, de forma motivada, não for possível definir o preço de referência pelos parâmetros anteriores, devendo a justificativa técnica constar expressamente nos autos.

Ao adotar referenciais externos ao SINAPI/SICRO, compete ao setor técnico demonstrar a adequação metodológica do sistema escolhido, especialmente quanto à compatibilidade dos quantitativos, coeficientes de produtividade, insumos, custos de mão de obra e aderência à realidade local da execução contratual.

Quanto ao uso de sistemas privados de orçamentação (ex.: SBC), sua adoção não é vedada, porém exige avaliação de compatibilidade com parâmetros de mercado e pesquisa de preços comparativa, conforme orientação do Acórdão TCU 2.595/2021 – Plenário, sob pena de afronta aos princípios da eficiência e da economicidade. A motivação técnica deve evidenciar o atendimento a essa orientação.

Por fim, nas contratações sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, a estimativa deverá observar as disposições específicas do art. 23, §5º, da Lei 14.133/2021.

14. CUSTOS DIRETOS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

14.1. Os custos diretos da contratação correspondem aos componentes de preço diretamente relacionados à execução dos serviços, passíveis de identificação, quantificação e mensuração nas planilhas orçamentárias.

14.2. Consideram-se custos diretos, entre outros:

a) materiais empregados na execução;

b) mão de obra e respectivos encargos sociais e trabalhistas;

c) equipamentos e ferramentas;

d) mobilização e desmobilização;

e) instalação e manutenção do canteiro de obras;

f) demais despesas diretamente vinculadas à execução dos serviços.

14.3. Os custos diretos deverão estar devidamente discriminados nas planilhas orçamentárias e nas composições de custos unitários, de modo a assegurar transparência, rastreabilidade e compatibilidade com as condições reais de execução.

14.4. Administração Local

14.4.1. A administração local compreende o conjunto de despesas relacionadas à estrutura necessária para a condução da obra ou serviço no local de execução, incluindo, quando aplicável:

a) equipe técnica e administrativa alocada no canteiro;

b) supervisão e acompanhamento dos serviços;

c) apoio operacional;

d) instalações provisórias e infraestrutura de apoio.

14.4.2. Os custos de administração local deverão ser definidos com base em critérios técnicos, considerando:

a) porte e complexidade do objeto;

b) prazo de execução;

c) número de frentes de trabalho;

d) características do local;

e) necessidade de equipe técnica permanente.

14.4.3. A administração local deverá ser tratada como custo direto, devidamente detalhado nas planilhas orçamentárias, sendo vedada sua inclusão genérica no BDI ou sua apresentação de forma global sem discriminação.

14.4.4. A medição e o pagamento da administração local deverão ser proporcionais à execução física dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro, vedada a adoção de valores fixos desvinculados da evolução da obra ou serviço.

14.5. Compatibilidade com o Cronograma

14.5.1. Os custos diretos, incluindo a administração local, deverão estar compatíveis com o cronograma físico-financeiro da contratação, de modo a refletir adequadamente a evolução da execução e os desembolsos previstos.

14.5.2. A estrutura de custos adotada deverá permitir o adequado acompanhamento da execução contratual, a verificação da conformidade das medições e a análise de eventuais desvios ou inconsistências.

15. CURVA ABC

15.1. Com base nas planilhas orçamentárias elaboradas, deverá ser realizada a análise da Curva ABC dos serviços e, quando aplicável, dos insumos, com o objetivo de identificar os itens de maior relevância econômica no contexto da contratação.

15.2. A Curva ABC consiste na classificação dos serviços e insumos em ordem decrescente de valor, considerando sua participação percentual no custo total da contratação, permitindo a identificação dos itens que concentram maior impacto financeiro.

15.3. A análise deverá contemplar, no mínimo:

a) Curva ABC de serviços, identificando os itens de maior relevância econômica no orçamento da obra ou serviço;

b) Curva ABC de insumos (quando aplicável), consolidando os principais materiais, mão de obra e equipamentos envolvidos na execução.

15.4. A Curva ABC será utilizada como instrumento técnico para:

a) identificar as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto;

b) subsidiar a definição dos requisitos de qualificação técnica;

c) orientar a análise de exequibilidade das propostas;

d) apoiar a fiscalização e o acompanhamento da execução contratual;

e) auxiliar na identificação de possíveis distorções orçamentárias, como sobrepreço ou jogo de planilha.

15.5. A definição dos itens de maior relevância deverá considerar não apenas o critério financeiro, mas também a complexidade técnica e os riscos associados à execução de cada serviço.

15.6. A Curva ABC deverá integrar o processo administrativo e será considerada na elaboração do Projeto Básico e do instrumento convocatório, especialmente para fins de definição de exigências de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

15.7. Na hipótese de não elaboração da Curva ABC, tal circunstância deverá ser devidamente justificada no processo administrativo, demonstrando que sua ausência não compromete a análise técnica do objeto.

16. BDI – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

16.1. O Benefício e Despesas Indiretas – BDI corresponde ao percentual aplicado sobre os custos diretos da contratação, destinado a contemplar as despesas indiretas, os riscos, os tributos incidentes sobre o faturamento e a remuneração do contratado.

16.2. A composição do BDI deverá observar metodologia compatível com a natureza do objeto e com as boas práticas de engenharia, considerando, no mínimo, os seguintes componentes:

a) administração central;

b) riscos;

c) seguros e garantias;

d) despesas financeiras;

e) tributos incidentes sobre o faturamento;

f) lucro.

16.3. Não deverão ser incluídos no BDI tributos que não incidam diretamente sobre a execução do objeto, tais como Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

16.4. Os tributos que incidem sobre o faturamento, tais como PIS, COFINS e ISSQN, poderão compor o BDI, observada a legislação aplicável e as alíquotas vigentes no local de execução do objeto.

16.5. O percentual de BDI deverá ser definido com base em parâmetros técnicos e referenciais de mercado, considerando as características específicas da contratação, tais como:

a) porte e complexidade do objeto;

b) prazo de execução;

c) riscos envolvidos;

d) localização da obra ou serviço;

e) condições logísticas;

f) necessidade de garantias contratuais.

16.6. Quando houver afastamento relevante em relação aos parâmetros usualmente praticados, deverá ser apresentada justificativa técnica específica, demonstrando a adequação do percentual adotado às condições da contratação.

16.7. O BDI deverá ser aplicado de forma transparente, sendo vedada sua utilização para encobrir custos diretos ou despesas que possam ser individualmente identificadas nas planilhas orçamentárias.

16.8. Na hipótese de o orçamento de referência ser elaborado com base em preços de mercado que já incluam custos indiretos, deverá ser avaliada a existência de BDI embutido, a fim de evitar sua duplicidade e eventual sobreavaliação do valor estimado.

16.9. O detalhamento da composição do BDI, com a indicação dos percentuais adotados para cada componente, integrará o Projeto Básico e o processo administrativo, permitindo a verificação da compatibilidade com os parâmetros de mercado e com as orientações dos órgãos de controle.

17. REGIME TRIBUTÁRIO (DESONERAÇÃO DA FOLHA)

17.1. Para fins de elaboração do orçamento de referência, deverá ser adotado um único regime tributário, considerando os impactos da desoneração da folha de pagamento, nos termos da legislação vigente.

17.2. O setor técnico deverá avaliar a aplicabilidade do regime de desoneração previdenciária às atividades relacionadas ao objeto da contratação, considerando os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e a legislação pertinente.

17.3. Para definição do regime a ser adotado, deverá ser realizada análise comparativa entre os seguintes cenários:

a) regime com desoneração da folha (com incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB);

b) regime sem desoneração da folha (com incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento).

17.4. A escolha do regime a ser adotado no orçamento deverá considerar a alternativa mais vantajosa para a Administração, devendo a decisão ser devidamente justificada com base em simulação comparativa dos custos envolvidos.

17.5. O orçamento de referência deverá ser elaborado considerando apenas um dos regimes tributários, sendo vedada a utilização simultânea de múltiplos cenários para fins de definição de preço máximo aceitável.

17.6. Os licitantes poderão apresentar suas propostas considerando o regime tributário que lhes for aplicável, desde que assegurada a exequibilidade da proposta e a compatibilidade com os parâmetros estabelecidos pela Administração.

17.7. Não será admitido pedido de reequilíbrio econômico-financeiro em razão de opção do contratado por regime tributário diverso daquele considerado no orçamento de referência, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

17.8. A definição do regime tributário adotado, bem como a simulação comparativa realizada, deverá integrar o processo administrativo e ser refletida na composição do BDI.

Nota Explicativa: O presente item aplica-se exclusivamente às contratações de obras e serviços de engenharia cuja composição de custos envolva, de forma relevante, mão de obra sujeita ao regime de contribuição previdenciária substitutiva previsto na legislação vigente (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB), especialmente nos setores abrangidos pela política de desoneração da folha de pagamento.

A análise da desoneração da folha será pertinente quando:

a) o objeto da contratação envolver atividades econômicas enquadradas nos CNAEs contemplados pela legislação de desoneração (Lei nº 12.546/2011);
b) o orçamento de referência for elaborado com base em sistemas oficiais que disponibilizem composições com e sem desoneração (como o SINAPI);
c) houver impacto significativo da escolha do regime tributário na formação do custo da contratação.

Por outro lado, a análise não será aplicável ou será dispensada quando:

a) o objeto não envolver atividades abrangidas pela desoneração da folha;
b) a participação da mão de obra na composição do custo for irrelevante;
c) o orçamento estiver baseado exclusivamente em referências que já adotem, de forma uniforme, um único regime tributário, sem possibilidade de variação;
d) tratar-se de contratação de baixa complexidade ou de pequeno valor, em que a análise não impacte de forma relevante a vantajosidade da contratação.

Ressalta-se que a definição do regime tributário no orçamento de referência tem por finalidade garantir a comparabilidade das propostas e a adequada formação do preço estimado, não vinculando o regime efetivamente adotado pelo licitante, mas vedando a utilização de tal escolha como fundamento para pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, salvo nas hipóteses legalmente admitidas.

18. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

18.1. A execução do objeto deverá ser planejada por meio de cronograma físico-financeiro, instrumento que estabelece a sequência lógica das atividades, os prazos de execução e a correspondente previsão de desembolso financeiro.

18.2. O cronograma físico-financeiro deverá conter, no mínimo:

a) a discriminação das etapas e subetapas da execução;

b) a sequência e interdependência das atividades;

c) os prazos parciais e total de execução;

d) a previsão de evolução física dos serviços;

e) a distribuição dos custos ao longo do tempo, compatível com a execução.

18.3. O cronograma deverá ser compatível com o regime de execução adotado, observando-se que:

a) na empreitada por preço global, o pagamento deverá estar vinculado à conclusão de etapas ou marcos definidos no cronograma;

b) na empreitada por preço unitário, o cronograma servirá como instrumento de planejamento e acompanhamento, sendo os pagamentos realizados com base nas medições dos quantitativos efetivamente executados.

18.4. O cronograma físico-financeiro deverá refletir de forma realista as condições de execução do objeto, considerando:

a) a complexidade técnica dos serviços;

b) a disponibilidade de recursos humanos e materiais;

c) as condições do local de execução;

d) eventuais interferências ou restrições operacionais;

e) fatores climáticos e logísticos, quando aplicáveis.

18.5. A estrutura do cronograma deverá permitir o adequado acompanhamento da execução contratual, possibilitando:

a) o controle da evolução física da obra ou serviço;

b) a verificação do cumprimento dos prazos;

c) a aferição da compatibilidade entre execução física e financeira;

d) a identificação de desvios e a adoção de medidas corretivas.

18.6. O cronograma físico-financeiro integrará o Projeto Básico e servirá como referência para a execução, medição e pagamento dos serviços, bem como para a fiscalização contratual.

19. PROJETO EXECUTIVO

19.1. O projeto executivo consiste no conjunto de elementos técnicos necessários e suficientes à execução completa do objeto, contendo o detalhamento das soluções previstas no Projeto Básico, com a identificação precisa de serviços, materiais, equipamentos, métodos construtivos e especificações técnicas.

19.2. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, o projeto executivo deverá, preferencialmente, ser elaborado na fase preparatória da contratação, integrando o processo administrativo e sendo disponibilizado aos licitantes.

19.3. Na presente contratação:

( ) O projeto executivo será elaborado previamente pela Administração, integrando o Projeto Básico e os documentos da licitação;

OU

( ) O projeto executivo será elaborado pela contratada, de forma concomitante à execução, hipótese em que o Projeto Básico deverá apresentar nível de detalhamento suficiente para permitir sua adequada elaboração.

19.4. Na hipótese de elaboração do projeto executivo pela contratada, tal responsabilidade deverá estar expressamente prevista no Projeto Básico e no instrumento convocatório, com a devida previsão dos custos correspondentes na planilha orçamentária.

19.5. Quando o projeto executivo for elaborado pela contratada, caberá à Administração promover a análise, validação e aprovação das soluções técnicas apresentadas, por meio de profissional habilitado, antes da sua execução.

19.6. O nível de detalhamento do Projeto Básico deverá ser compatível com o regime de execução adotado, sendo vedada a licitação baseada em projeto insuficiente ou genérico que comprometa a definição do objeto ou gere necessidade de alterações relevantes durante a execução.

19.7. Excepcionalmente, poderá ser admitida a contratação sem projeto executivo previamente elaborado, desde que demonstrado que o objeto pode ser adequadamente caracterizado apenas com o Projeto Básico e que não haverá prejuízo à definição dos padrões de desempenho e qualidade.

19.8. A definição quanto à elaboração do projeto executivo considerou:

a) o nível de maturidade dos estudos técnicos;

b) a complexidade do objeto;

c) o regime de execução adotado;

d) a necessidade de precisão na definição dos serviços;

e) os riscos associados à execução.

Nota Explicativa: O projeto executivo constitui, como regra, etapa necessária à adequada execução de obras e serviços de engenharia, devendo ser elaborado com base no Projeto Básico e contendo o detalhamento completo das soluções técnicas, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

É vedada, em regra, a execução de obras e serviços de engenharia sem a existência de projeto executivo (art. 46, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021), ressalvada a hipótese excepcional em que fique demonstrado que o Projeto Básico apresenta nível de detalhamento suficiente para caracterização completa do objeto, sem prejuízo à definição dos padrões de desempenho e qualidade.

Nessas situações excepcionais, o Projeto Básico deverá ser completo, adequado e suficiente para permitir a elaboração das propostas e a execução do objeto, podendo, inclusive, assumir função equivalente ao projeto executivo.

Ressalta-se que o projeto executivo não se destina a suprir deficiências do Projeto Básico, nem a alterar as soluções técnicas previamente definidas, limitando-se ao detalhamento necessário à execução.

Alternativamente, admite-se que a elaboração do projeto executivo seja atribuída à contratada, desde que tal obrigação esteja expressamente prevista no Projeto Básico e no instrumento convocatório, com a correspondente previsão dos custos no orçamento da contratação.

A elaboração do projeto executivo e demais peças técnicas exige a emissão da ART/ RRT/TRT, conforme art. 10 do Decreto no 7.983, de 2013, e Súmula 260 do TCU.

21. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

21.1. Registro em Conselho Profissional

21.1.1. Será exigido o registro ou inscrição da empresa licitante no conselho profissional competente, compatível com a natureza do objeto, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

Nota explicativa: Registro da empresa no conselho profissional

A exigência de registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, prevista no art. 67, V, da Lei 14.133/2021, deve guardar estrita pertinência com a atividade básica ou preponderante do objeto licitado. O entendimento consolidado do TCU veda a imposição de registro quando a entidade fiscalizadora não detiver competência sobre a atividade principal do certame (Acórdãos 1.034/2012 – Plenário e 2.769/2014 – Plenário; Informativo TCU 286/2016).

Compete ao Projeto Básico identificar, de forma técnica e fundamentada, os profissionais necessários à execução. A partir dessa definição, o edital poderá delimitar a exigência de inscrição da licitante no CREA, CAU, CRT/CFT, ou, quando cabível, em mais de um conselho, especialmente em objetos que demandem equipe multidisciplinar ou cujas atribuições sejam compartilhadas entre categorias.

A Lei 13.639/2018 instituiu o CFT e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, cabendo observar as atribuições profissionais estabelecidas na Resolução CFT 101/2020. Assim, o órgão ou entidade deve avaliar, caso a caso, qual(is) profissional(is) é(são) tecnicamente adequado(s) ao objeto, evitando exigências que possam restringir indevidamente a competitividade.

A definição dos requisitos de registro deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, sendo vedada a exclusão de profissionais habilitados pelas normas de suas respectivas categorias.

21.1.3. Na presente contratação, será exigido o registro da licitante junto ao(s) seguinte(s) conselho(s):

[indicar CREA / CAU / CRT ou outros], com base na natureza técnica do objeto.

21.2. Capacidade Técnico-Operacional

21.2.1. A comprovação da capacidade técnico-operacional será exigida apenas em relação às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto.

21.2.2. A identificação dessas parcelas deverá considerar:

a) a Curva ABC dos serviços;

b) a complexidade técnica das atividades;

c) os riscos associados à execução.

21.2.3. No projeto básico serão descritas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.

21.2.4. Na presente contratação, quanto à exigência de atestados de capacidade técnico-operacional será exigida a apresentação de atestados de capacidade técnica.

OU

21.2.4. Na presente contratação, quanto à exigência de atestados de capacidade técnico-operacional não será exigida a apresentação de atestados de capacidade técnica

21.2.5. A decisão quanto à exigência de atestados fundamenta-se na análise das características do objeto, especialmente porque mostra-se necessária, tendo em vista a complexidade técnica do objeto, a relevância das parcelas identificadas e os riscos associados à execução, sendo indispensável a comprovação de experiência prévia para assegurar a adequada execução contratual [destrinchar melhor a justificativa para cada caso].

OU

21.2.5. A exigência de atestados não se mostra necessária, considerando tratar-se de objeto de baixa complexidade técnica, com elevado grau de padronização e ampla disponibilidade de fornecedores aptos à execução, sendo suficiente a verificação dos requisitos de habilitação jurídica e regularidade fiscal para assegurar a competitividade e a execução adequada. [destrinchar melhor a justificativa para cada caso].

Nota Explicativa: Capacidade técnico-operacional

A comprovação da capacidade técnico-operacional deve restringir-se às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos termos da Súmula TCU 263/2011 e do art. 67, §1º, da Lei 14.133/2021, consideradas, como regra, aquelas com valor individual ≥ 4% do valor estimado da contratação.

A Curva ABC constitui instrumento adequado para identificar os itens de maior impacto econômico, devendo o critério financeiro ser conjugado com a relevância técnica, especialmente quanto à complexidade executiva e aos riscos associados. O TCU reputa irregular a exigência de qualificação em itens destituídos de complexidade relevante (Acórdãos 33/2013 e 1.898/2011 – Plenário).

Admite-se a exigência de quantitativos mínimos em atestados, desde que limitados a até 50% das parcelas de maior relevância, em consonância com a jurisprudência consolidada do TCU, sendo vedadas restrições de tempo ou de local específico.

A fixação dos quantitativos mínimos deve observar razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se patamares excessivos que comprometam a competitividade, conforme destacado no Acórdão TCU 1.771/2007 – Plenário.

21.3. Possibilidade de Somatório de Atestados

21.3.1. Será admitido o somatório de atestados de capacidade técnico-operacional para fins de comprovação dos quantitativos exigidos, desde que compatíveis com o objeto da contratação.

OU

21.3.1. Não será admitido o somatório de atestados de capacidade técnico-operacional para fins de comprovação dos quantitativos exigidos, desde que compatíveis com o objeto da contratação.

21.3.2. A vedação ao somatório de atestados, baseia-se no fato de que o objeto apresenta elevada complexidade técnica e exige experiência prévia em empreendimento de porte equivalente, não sendo suficiente a comprovação fragmentada por meio da soma de contratos de menor dimensão. [destrinchar melhor a justificativa para cada caso].

Nota explicativa: Possibilidade de somatório dos atestados

A jurisprudência consolidada do TCU admite o somatório de atestados para fins de comprovação dos quantitativos mínimos exigidos na capacidade técnico-operacional (Acórdãos 170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 – Plenário).

Consequentemente, sem justificativa técnica específica, mostra-se inviável:

✔ vedar o somatório de atestados;

✔ fixar quantidade mínima ou máxima de atestados;

✔ limitar número de serviços por atestado;

✔ impor restrições de tempo, época ou locais não previstas em lei;

✔ estabelecer condicionantes que comprometam a competitividade

(Acórdãos 1.090/2001, 1.636/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010, 3.170/2011 e 1.079/2013 – Plenário).

Excepcionalmente, o TCU admite a vedação ao somatório, desde que tecnicamente motivada, quando o aumento dos quantitativos implicar elevação incontestável da complexidade técnica, exigência gerencial superior ou risco à qualidade/finalidade da contratação (Acórdão 2.150/2008 – Plenário).

A lógica dessa exceção repousa na premissa de que quantidade não se confunde com complexidade. A execução reiterada de diversos contratos de pequena dimensão não comprova, necessariamente, aptidão para empreendimento unitário de grande porte ou elevada complexidade.

O TCU reafirmou esse entendimento ao reconhecer que, em objetos complexos ou inéditos, “a soma de vários pequenos serviços não comprova experiência suficiente” (Acórdão 2.032/2020 – Plenário). Em sentido inverso, inexistindo incremento relevante de complexidade, não há fundamento para limitar o número ou vedar o somatório de atestados (Acórdão 2.760/2012 – Plenário).

Assim, a regra é a admissibilidade do somatório, sendo a restrição medida excepcional, condicionada à justificativa técnica robusta e objetiva, devidamente registrada nos autos.

21.4. Capacidade Técnico-Profissional

21.4.1. A comprovação da capacidade técnico-profissional será exigida mediante apresentação de documentos que demonstrem a experiência dos profissionais que atuarão na execução do objeto, tais como ART, RRT ou TRT.

21.4.2. A exigência deverá limitar-se às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto.

21.4.3. Na presente contratação, serão exigidos profissionais com as seguintes qualificações:

a) [ex.: engenheiro civil, arquiteto, engenheiro eletricista, etc.];

b) [outras especialidades, quando aplicável].

Para o cargo de _______________________________: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de ______________ dos quantitativos licitados, para os serviços de ______________________________________________;

Nota explicativa: Capacitação técnico-profissional

A capacitação técnico-profissional refere-se à comprovação da experiência dos profissionais que atuarão na execução do objeto. Para engenheiros, a experiência é demonstrada mediante Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); para arquitetos, por Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); e, para técnicos industriais, por Termo de Responsabilidade Técnica (TRT).

As ARTs, RRTs e TRTs integram o acervo técnico do profissional, consolidado na Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, CAU ou CRT/CFT, conforme a categoria.

Nos termos do art. 67, §1º, da Lei 14.133/2021, a exigência de comprovação técnico-profissional deve limitar-se às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, sendo vedadas restrições de tempo ou de locais específicos. A definição dessas parcelas deve ser tecnicamente motivada, recomendando-se o uso da Curva ABC como suporte objetivo.

As exigências devem guardar pertinência com as disciplinas técnicas predominantes do objeto. Conforme o caso, poderá ser suficiente a comprovação em determinada área (ex.: engenharia civil), ou exigir-se atuação multidisciplinar (ex.: civil + elétrica + mecânica), vedadas restrições que excluam profissionais legalmente habilitados.

É essencial a participação da equipe técnica na definição dos requisitos de qualificação no TR/Projeto Básico, devendo o edital reproduzir fielmente tais critérios.

A Lei 14.133/2021 admite a fixação de quantitativos mínimos também para a qualificação técnico-profissional. Nos serviços continuados, poderá ser exigida comprovação de execução de serviços similares, em períodos sucessivos ou não, por prazo mínimo não superior a 3 anos, conforme art. 67, §5º.

21.5. Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico

21.5.1. Na presente licitação, SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificação, a seguir elencados:

a) Instalações:
canteiro de obras compatível com o porte da execução;
base operacional ou sede com capacidade de suporte técnico;
laboratório de ensaios (quando aplicável, direta ou indiretamente);

b) Aparelhamento:
equipamentos de terraplenagem (ex.: escavadeira, motoniveladora);
equipamentos de compactação (ex.: rolo compactador);
equipamentos de concretagem (ex.: betoneira, bomba de concreto);
equipamentos de segurança e monitoramento;

c) Pessoal técnico:
engenheiro civil responsável técnico;
engenheiro eletricista (quando houver instalações elétricas relevantes);
arquiteto (quando houver projeto arquitetônico relevante);
técnico de segurança do trabalho (quando exigido pela complexidade da obra);
equipe operacional qualificada (mestres de obra, encarregados, etc.).

Nota Explicativa: Exigências de instalações, aparelhamentos e pessoal técnico

Nos termos do art. 67, II, da Lei 14.133/2021, poderá ser exigido que o licitante indique as instalações, aparelhamentos e pessoal técnico considerados adequados e disponíveis para a execução do objeto, bem como a qualificação dos membros da equipe técnica responsável pelos trabalhos.

É recorrente a inclusão, nos editais, de declarações genéricas de disponibilidade, desacompanhadas da identificação dos meios efetivamente necessários. Tal prática reduz a exigência a mera formalidade, sem ganho real de garantia contratual, além de potencialmente gerar desclassificações indevidas por falhas formais.

Quando houver exigências materiais específicas, como máquinas, equipamentos ou perfis técnicos essenciais, estas deverão ser expressamente descritas e tecnicamente justificadas, assegurando pertinência com o objeto e respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos casos em que a Administração demandar a indicação de pessoal técnico, poderá ser solicitada, quando cabível, a relação dos compromissos assumidos pelo profissional que possam impactar sua disponibilidade, conforme art. 67, §8º, da Lei 14.133/2021.

Assim, recomenda-se que tais exigências sejam formuladas de modo objetivo, claro e vinculado às necessidades reais da contratação, evitando-se previsões meramente protocolares.

22. VISTORIA TÉCNICA

22.1. A realização de vistoria técnica tem por finalidade permitir que os licitantes conheçam as condições reais do local de execução do objeto, incluindo suas características físicas, eventuais interferências e demais aspectos que possam impactar a execução contratual.

22.2. A necessidade de vistoria deverá ser avaliada com base na complexidade do objeto e nas condições do local de execução, sendo admitida apenas quando imprescindível para a adequada compreensão das condições da contratação.

22.3. Na presente contratação, a vistoria técnica será Facultativa.

22.4. A vistoria não será exigida como condição obrigatória de habilitação, sendo assegurada ao licitante a possibilidade de substituí-la por declaração formal de que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local de execução.

22.5. Quando necessária a vistoria, a Administração deverá disponibilizar condições adequadas para sua realização, garantindo:

a) igualdade de acesso aos licitantes;

b) prazos compatíveis com a preparação das propostas;

c) registro formal da realização, quando aplicável.

22.6. A decisão quanto à realização da vistoria fundamenta-se nos seguintes aspectos:

a) complexidade do objeto;

b) existência de interferências relevantes no local;

c) necessidade de conhecimento prévio das condições de execução;

d) impacto das condições locais na formação da proposta.

22.7. A não realização de vistoria pelo licitante não poderá ser utilizada como justificativa para eventuais alegações de desconhecimento das condições do local de execução.

Nota Explicativa: Vistoria

Quando a avaliação prévia do local for tecnicamente imprescindível ao pleno conhecimento das condições e peculiaridades do objeto, o edital poderá exigir que o licitante declare ciência das condições de execução, assegurando-se o direito à realização de vistoria prévia, nos termos do art. 63, §2º, da Lei 14.133/2021.

A Lei 14.133/2021 determina que o edital deve prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal firmada pelo responsável técnico do licitante, razão pela qual não é admitida a obrigatoriedade de vistoria como condição de habilitação. Caso o órgão entenda essencial o conhecimento das condições locais, poderá exigir apenas a declaração de conhecimento.

Em consonância com o entendimento do TCU (Acórdão 170/2018 – Plenário), a vistoria prévia configura direito do licitante, e não dever imposto pela Administração, devendo o instrumento convocatório resguardar essa faculdade sem gerar restrição indevida à competitividade.

23. SUBCONTRATAÇÃO

23.1. A subcontratação consiste na possibilidade de o contratado transferir a execução de parte do objeto a terceiros, permanecendo, contudo, integralmente responsável perante a Administração pela execução, qualidade, prazos e demais obrigações contratuais.

23.2. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a subcontratação parcial do objeto é admitida, desde que previamente autorizada pela Administração e limitada às parcelas previstas no instrumento convocatório ou no contrato.

23.3. Na presente contratação, a subcontratação parcial mostra-se admissível, desde que restrita a parcelas acessórias do objeto, não comprometendo a execução integral, a qualidade dos serviços e a responsabilidade da contratada.

23.4. A subcontratação parcial será admitida, desde que:

a) Não comprometa a execução do objeto nem a responsabilidade integral da Contratada;

b) Restrinja-se a parcelas específicas e acessórias do objeto;

c) Não envolva os serviços utilizados para comprovação da qualificação técnica operacional ou profissional exigida da Contratada;

d) Não corresponda às parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo do objeto.

23.5. A subcontratação ficará limitada ao percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, salvo disposição diversa devidamente justificada nos autos.

23.6. É vedada a subcontratação com licitante ou proponente que tenha participado do mesmo certame no qual a Contratada tenha sido declarada vencedora.

23.7. As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo deverão ser executadas diretamente pela Contratada, com a participação do profissional detentor da correspondente Certidão de Acervo Técnico – CAT apresentada para fins de habilitação.

23.8. A subcontratação somente poderá ocorrer após prévia solicitação formal da Contratada e autorização expressa da Administração, mediante manifestação da fiscalização e despacho da autoridade competente.

23.9. Para fins de autorização, a Contratada deverá instruir o pedido com documentos mínimos a serem previstos no Projeto Básico.

23.10. A subcontratação não gera vínculo jurídico entre a Administração e a empresa subcontratada.

23.11. O Contratado deverá apresentar à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, a qual será avaliada pela fiscalização e juntada aos autos do processo correspondente.

23.12. Em qualquer hipótese, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão, coordenação e controle dos serviços subcontratados.

23.13. Parcelas não passíveis de subcontratação

23.13.1. Observadas as condições e vedações previstas neste instrumento, NÃO poderá ser admitida a subcontratação das seguintes parcelas do objeto por caracterizarem como núcleo essencial do objeto / corresponderem às parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo / se confundirem com os serviços utilizados para comprovação da qualificação técnica exigida da Contratada:

a) Parcela / atividade: [especificar]

Descrição: [especificar]

Natureza (acessória / complementar / especializada): [especificar]

b) Parcela / atividade: [especificar]

Descrição: [especificar]

Natureza (acessória / complementar / especializada): [especificar]

23.14. A subcontratação não afasta a responsabilidade do contratado principal, que permanecerá responsável por todos os encargos decorrentes da execução, inclusive quanto às obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.

Nota Explicativa: Subcontratação

O art. 122 da Lei 14.133/2021 admite a subcontratação parcial do objeto, condicionada à prévia autorização da Administração e limitada às parcelas permitidas no edital ou no contrato. A subcontratação não transfere a responsabilidade contratual, permanecendo o contratado principal integralmente responsável pela execução, qualidade, prazos e encargos decorrentes.

A utilização do instituto deve observar a natureza do objeto, sendo tecnicamente recomendável em contratações que envolvam etapas especializadas, disciplinas distintas ou serviços acessórios de elevada especificidade. A vedação indiscriminada pode comprometer a competitividade, a eficiência e a vantajosidade, especialmente em objetos complexos.

Nos termos do art. 122, §2º, o instrumento convocatório poderá vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. Embora facultativa, a definição prévia dessas regras constitui medida alinhada aos princípios do planejamento, transparência, julgamento objetivo e segurança jurídica, evitando incertezas na fase de execução.

A disciplina da subcontratação deve prever, quando pertinente:

✔ limites percentuais das parcelas subcontratáveis;

✔ identificação de parcelas vedadas, especialmente aquelas de maior relevância técnica;

✔ exigência de que o subcontratado atenda às condições de habilitação compatíveis com a parcela assumida;

✔ necessidade de anuência formal da Administração;

✔ vedação de subcontratação que implique burla à licitação ou intermediação indevida.

A Lei 14.133/2021 inovou ao permitir que a qualificação técnica seja comprovada mediante atestados de potencial subcontratado, limitada a 25% do objeto (art. 67, §9º), mantendo-se a regra de que as exigências recaiam sobre as parcelas de maior relevância ou valor significativo (§1º, critério ≥ 4%). Tal previsão não elimina a necessidade de avaliar a compatibilidade técnica entre a experiência apresentada e a parcela efetivamente subcontratada.

É vedada a subcontratação integral do objeto, bem como a transferência de parcelas cuja execução tenha fundamentado a habilitação técnico-operacional ou técnico-profissional do licitante, salvo quando expressamente admitido e tecnicamente justificado.

A decisão administrativa quanto à autorização, vedação ou restrição da subcontratação possui natureza técnico-discricionária, devendo ser motivada, com indicação dos fundamentos de fato e de direito, em observância ao princípio da motivação e à jurisprudência do TCU (Acórdão 1.453/2009 – Plenário). A justificativa deverá demonstrar a adequação da medida às características do objeto, aos riscos contratuais e ao interesse público.

24. IMPACTOS AMBIENTAIS

24.1. A execução do objeto poderá implicar impactos ambientais, os quais devem ser identificados, avaliados e, quando necessário, mitigados, em conformidade com a legislação ambiental vigente e as normas aplicáveis.

24.2. A análise preliminar da solução adotada indica que não há impactos ambientais relevantes associados à execução do objeto, além daqueles inerentes às atividades usuais de engenharia;

OU

24.2. A análise preliminar da solução adotada indica que há possibilidade de ocorrência de impactos ambientais, conforme descrito a seguir.

24.3. Dentre os impactos ambientais, podem ser identificados, entre outros:

a) movimentação de terra e alteração do solo;

b) supressão de vegetação;

c) geração de resíduos sólidos;

d) emissão de ruídos, poeira ou vibrações;

e) interferência em recursos hídricos;

f) impacto sobre a fauna e a flora locais.

24.4. Para mitigação dos impactos ambientais, deverão ser adotadas medidas adequadas, tais como:

a) destinação ambientalmente adequada de resíduos;

b) controle de emissões de poeira e ruído;

c) recuperação de áreas degradadas;

d) proteção de recursos naturais;

e) cumprimento das condicionantes ambientais aplicáveis;

f) adoção de boas práticas de sustentabilidade na execução dos serviços.

24.5. A necessidade de licenciamento ambiental será avaliada conforme a natureza e a localização do objeto, devendo ser observado que para a presente contratação não há exigência de licenciamento ambiental para a execução do objeto;

OU

24.5. A necessidade de licenciamento ambiental será avaliada conforme a natureza e a localização do objeto, devendo ser observado que para a presente contratação há necessidade de licenciamento ambiental, devendo ser obtidas as licenças pertinentes antes do início da execução.

24.5.1. Para atividade específica, são necessárias as licenças descritas: [especificar]

24.6. O licenciamento ambiental exigido deverá ser providenciado pela Administração OU Contratada.

24.7. A execução do objeto deverá observar integralmente as normas ambientais aplicáveis, sendo responsabilidade do contratado o cumprimento das obrigações legais, inclusive quanto a eventuais sanções decorrentes de infrações ambientais.

24.8. A análise dos impactos ambientais integra o planejamento da contratação, contribuindo para a sustentabilidade da solução adotada e para a prevenção de riscos à execução contratual.

25. MATRIZ RISCOS DA CONTRATAÇÃO

25.1. Considerando as características do objeto e a natureza da contratação, será adotada matriz de riscos, como instrumento de alocação objetiva de responsabilidades entre a Administração e o contratado, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

25.2. A matriz de riscos tem por finalidade:

a) definir previamente a responsabilidade pelas ocorrências supervenientes à contratação;

b) aumentar a previsibilidade da execução contratual;

c) reduzir a ocorrência de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro;

d) conferir maior segurança jurídica às partes;

e) aprimorar a gestão e fiscalização do contrato.

25.3. A alocação de riscos observará, como regra, a atribuição à parte que detenha melhores condições de gerenciá-los, considerando:

a) capacidade técnica;

b) capacidade operacional;

c) acesso à informação;

d) controle sobre a ocorrência do evento.

25.4. Sem prejuízo da análise específica a ser realizada na fase própria, a matriz de riscos deverá observar, em linhas gerais:

a) riscos relacionados a falhas de projeto, especificações ou informações fornecidas pela Administração serão atribuídos à Administração;

b) riscos inerentes à execução dos serviços serão atribuídos ao contratado;

c) riscos decorrentes de condições do local não informadas adequadamente serão atribuídos à Administração;

d) riscos relacionados à execução, métodos construtivos, produtividade e organização dos serviços serão atribuídos ao contratado;

e) riscos decorrentes de variações ordinárias de mercado serão atribuídos ao contratado;

f) riscos extraordinários ou imprevisíveis serão tratados conforme a legislação aplicável.

25.5. A matriz de riscos será elaborada em momento próprio da fase de planejamento da contratação, devendo integrar o Projeto Básico e/ou o contrato, quando aplicável, constituindo instrumento vinculante para a execução contratual.

25.6. A adoção da matriz de riscos será especialmente relevante em contratações:

a) de maior porte ou complexidade técnica;

b) com elevado grau de incerteza na execução;

c) que envolvam múltiplas etapas ou disciplinas;

d) com impacto relevante no equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

25.7. A matriz de riscos deverá ser elaborada de forma específica para o objeto da contratação, vedada a utilização de modelos genéricos ou padronizados sem a devida adequação às características da contratação.

26. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

26.1. Para a adequada execução do objeto, foi realizada análise quanto à existência de contratações correlatas ou interdependentes, entendidas como aquelas que possuam relação direta com a solução adotada ou que sejam necessárias para sua plena funcionalidade.

26.2. Consideram-se contratações correlatas aquelas que guardam afinidade com o objeto, mas que podem ser executadas de forma independente, enquanto as contratações interdependentes são aquelas cuja execução é necessária para viabilizar ou complementar o objeto principal.

26.3. Para esta solução não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

OU

26.3. Verifica-se que as seguintes contratações são correlatas ou interdependentes, para a viabilidade e a contratação desta demanda:

a) [descrever contratação correlata/interdependente – ex.: execução de rede elétrica, drenagem, aquisição de equipamentos, serviços complementares, etc.];

b) [indicar relação com o objeto principal];

c) [informar situação – já contratada, em planejamento ou futura].

26.4. Nos casos em que existam contratações interdependentes, deverá ser assegurada a compatibilidade entre os cronogramas, de modo a evitar prejuízos à execução ou à funcionalidade do objeto.

27. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO

27.1. Não se vislumbra na presente contratação providências prévias a serem adotadas.

OU

27.1. Para a adequada execução do objeto, foram identificadas as providências prévias necessárias à contratação, as quais deverão ser adotadas antes do início da execução, a fim de evitar impedimentos, atrasos ou paralisações.

27.2. Dentre as principais providências prévias, destacam-se:

a) regularização do bem vinculador, incluindo comprovação da propriedade, posse ou autorização para intervenção no local;

b) obtenção de licenças, autorizações ou alvarás, quando exigidos pela legislação aplicável;

c) elaboração e validação dos documentos técnicos, especialmente o Projeto Básico e demais peças de engenharia;

d) levantamentos complementares, tais como topografia, sondagens, estudos ambientais ou outros necessários;

e) verificação de interferências, incluindo redes de infraestrutura existentes (água, energia, esgoto, drenagem, telecomunicações);

f) disponibilização de recursos orçamentários e financeiros, compatíveis com o cronograma da contratação;

g) definição da equipe de fiscalização e gestão contratual.

27.4. A responsabilidade pela adoção das providências prévias caberá à Administração OU à Contratada

27.5. A ausência ou insuficiência das providências prévias poderá comprometer o início ou a continuidade da execução, podendo resultar em atrasos, paralisações ou necessidade de reprogramação da contratação.

27.6. A identificação e o tratamento das providências prévias integram o planejamento da contratação, contribuindo para a segurança jurídica, a eficiência da execução e a adequada aplicação dos recursos públicos.

28. RESULTADOS PRETENDIDOS

28.1. A contratação da solução proposta tem por finalidade alcançar resultados que assegurem a adequada prestação do serviço público relacionado ao objeto, promovendo [especificar: melhoria das condições de uso, segurança, funcionalidade e eficiência da infraestrutura ou sistema envolvido].

28.2. Sob o aspecto operacional, a contratação deverá resultar em:

a) melhoria na qualidade dos serviços prestados à população;

b) maior confiabilidade e continuidade do serviço público;

c) otimização dos processos e das condições de operação;

d) redução de falhas ou interrupções no funcionamento.

28.3. Do ponto de vista econômico, espera-se:

a) utilização eficiente dos recursos públicos;

b) redução de custos futuros com manutenção emergencial ou corretiva;

c) melhor relação custo-benefício ao longo do ciclo de vida do objeto.

28.4. Sob o aspecto institucional, a contratação contribuirá para:

a) fortalecimento da infraestrutura pública municipal;

b) atendimento às demandas da população;

c) cumprimento de obrigações legais e normativas;

d) melhoria dos indicadores de desempenho relacionados ao serviço público.

28.5. Os resultados pretendidos estão diretamente vinculados à solução definida neste Estudo Técnico Preliminar e deverão ser considerados como referência para a avaliação da execução contratual e da efetividade da contratação.

29. DAS GARANTIAS E EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES

29.1. Nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, avalia-se a necessidade de exigência de garantia da execução, considerando o porte, a complexidade, os riscos da contratação e o impacto financeiro do objeto, visando resguardar a Administração quanto ao cumprimento das obrigações assumidas.

29.2. Na presente contratação, a garantia deverá observar:

a) percentual a ser definido no contrato, conforme análise de risco e relevância da contratação;
b) possibilidade de escolha, pelo contratado, dentre as modalidades legalmente previstas;
c) condições de prestação, manutenção e execução da garantia.

26.6. Considerando as características do objeto, poderão ser exigidas, ainda, condições complementares relacionadas à execução contratual, tais como:

a) prestação de assistência técnica durante a execução e/ou após a entrega;
b) treinamento de servidores ou usuários para operação de sistemas, equipamentos ou instalações;
c) disponibilização de instalações ou estrutura mínima no local da contratação;
d) outras exigências necessárias à adequada execução e funcionalidade do objeto.

Nota Explicativa: A exigência de garantia contratual constitui faculdade da Administração e deve ser utilizada como instrumento de mitigação de riscos relevantes da contratação. A sua imposição demanda motivação técnica e administrativa na fase preparatória, considerando, entre outros aspectos, o vulto, a complexidade, o prazo contratual, os riscos de inadimplemento, a exposição financeira da Administração e a relevância do objeto, conforme orientação do TCU (Acórdão 3.126/2012 – Plenário). A exigência desnecessária ou desproporcional pode onerar a proposta, restringir a competitividade e dificultar a obtenção da solução mais vantajosa.

Como regra, nos termos do art. 98 da Lei 14.133/2021 a garantia não excederá 5% do valor inicial do contrato, admitida majoração para até 10% mediante justificativa baseada na complexidade técnica e nos riscos envolvidos. Nos serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a um ano, o percentual incidirá sobre o valor anual do contrato (art. 98, parágrafo único).

Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, admite-se a exigência de garantia na modalidade seguro-garantia com cláusula de retomada, em percentual de até 30% do valor inicial do contrato, nos termos dos arts. 99 e 102 da Lei nº 14.133/2021. Nessa hipótese, a definição do percentual deve ser tecnicamente motivada e estar correlacionada à matriz de riscos, ao grau de complexidade do empreendimento e à relevância do objeto. A cláusula de retomada permite que a seguradora, em caso de inadimplemento do contratado, assuma a execução e conclua o objeto, diretamente ou por subcontratação, atuando como interveniente anuente no contrato e em seus aditivos.

Também deverá ser observada a hipótese de garantia adicional quando a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orçado pela Administração (art. 59 da Lei 14.133/2021). Nesse caso, a garantia complementar deverá corresponder à diferença entre o valor do orçamento estimado e o valor da proposta vencedora, conforme a disciplina legal aplicável. Trata-se de mecanismo voltado à proteção da Administração diante de ofertas com elevado desconto e risco potencial de inexequibilidade.

Em serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, deve-se avaliar a conveniência de exigir cobertura da garantia para encargos trabalhistas e previdenciários inadimplidos. Também poderá ser analisada, conforme o objeto, a necessidade de exigências complementares, como assistência técnica, treinamento ou disponibilização de instalações mínimas no local da execução.

Por fim, é importante distinguir três planos normativos diversos de garantia na Lei nº 14.133/2021: a garantia de proposta, exigível na fase pré-contratual e limitada, em regra, a até 1% do valor estimado; a garantia de execução contratual, disciplinada nos arts. 96 a 102; e a garantia do objeto, especialmente relevante em obras de engenharia, em que subsiste a responsabilidade do contratado pela solidez e segurança da obra, inclusive com garantia mínima de 5 anos, sem prejuízo de responsabilidades legais e contratuais adicionais. A definição quanto à exigência ou dispensa da garantia de execução deve, portanto, ser sempre ponderada, proporcional e expressamente motivada nos autos.

30. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

30.1. Com base nas informações e análises constantes neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação da solução proposta mostra-se tecnicamente viável, considerando a adequação da solução às necessidades identificadas, a compatibilidade com as condições do local de execução e a conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

30.2. Diante do exposto, declara-se a viabilidade da contratação, recomendando-se o prosseguimento do processo com a elaboração do Projeto Básico e demais atos necessários à formalização da contratação.

Santa Teresa, xx de xxxxxx de 2026.

xxxxxxxxxxxxx

Elaborado por:

xxxxxxxxxxx

Aprovado por: Secretário Municipal de xxxxxxxxxxxxx